Утверждаю:

Глава Биазинского сельсовета

Северного района

Новосибирской области

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А.Стебукова

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Об утверждении муниципальной программы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории**

**Биазинского сельсовета Северного района**

**Новосибирской области на 2017-2020гг»**

 В ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2017-2020гг» была проведена работа по содержанию автомобильных дорог местного значения на сумму 438,2 тыс. руб. и установлены дорожные знаки на сумму 34,4тыс. руб, произведен ремонт автомобильной дороги в д.Веселая по ул. Харитонова на сумму 1413,1 в 2017 году. В 2018 году на содержание дорог потрачено129,8 тыс.руб., произведён ремонт автомобильной дороги по ул.Бугаева в с.Биаза на сумму 1927,8 тыс.руб. За истекший период 2019 года на содержание дорог потрачено 122,7 тыс. руб. , активно ведется работа по ремонту автомобильной дороги по ул.Бугаева в с.Биаза на которую заключен контракт на сумму 1923,7 тыс руб. Считаю целесообразным продолжение реализации мероприятий муниципальной программы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2017-2020гг ».